PSP Time Recording Log

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Student | DIEGO ANDRES MONTEALEGRE GARCIA | Date | 03/03/2015 |
| Program | PSP 2.1 | Program # | 6 |
| Instructor | Luis Daniel Benavides Navarro | Language | JAVA |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Project** | **Phase** | **Start Date and Time** | **Int. Time** | **Stop Date and Time** | **Delta**  **Time** | **Comments** |
| PSP 2.1 | **Planning** | 03 -03-2015 22:40 | 0 | 03 -03-2015 22:45 | 5 | Se realiza el documento de “Size Estimating Template” |
| PSP 2 .1 | **Planning** | 03 -03-2015 23:00 | 0 | 03 -03-2015 23:10 | 10 | Inicio formato Project plan summary |
| PSP 2.1 | **Desing** | 03 -03-2015 23:10 | 0 | 03 -03-2015 23:20 | 10 | Diseño del test case |
| PSP 2.1 | **Desing Review** | 03 -03-2015 23:20 | 0 | 03 -03-2015 23:30 | 10 | Desing Review |
| PSP 2.1 | Code | 03 -03-2015 23:30 | 0 | 03 -03-2015 23:40 | 10 | Codificación de la primera parte |
| PSP2.1 | Code Review | 03 -03-2015 23:40 | 0 | 03 -03-2015 23:45 | 5 | Code Review |
| PSP 2.1 | Compile | 03 -03-2015 23:45 | 0 | 03 -03-2015 23:45 | 0 | Compilación con maven |
| PSP 2.1 | Test | 03 -03-2015 23:45 | 0 | 03 -03-2015 23:50 | 5 | Se hacen pruebas vista consola |
| PSP 2.1 | Code | 03 -03-2015 23:50 | 0 | 03 -04-2015 0:05 | 15 | Se corrige un error al hacer los cálculos, tipo lógica. |
| PSP 2.1 | Test | 03 -04-2015 0:05 | 0 | 03 -04-2015 0:08 | 3 | Se hacen pruebas nuevamente. |
| PSP 2.1 | Code | 03 -04-2015 0:08 | 0 | 03 -04-2015 0:18 | 10 | Se hace el parte web, heroku |
| PSP 2.1 | Test | 03 -04-2015 0:18 | 0 | 03 -04-2015 0:22 | 4 | Se hacen pruebas nuevamente en ambiente web heroku. |
| PSP 2.1 | Postmortem | 03 -04-2015 12:00 | 0 | 03 -04-2015 12:25 | 25 | Se diligencian los formatos requeridos para esta entrega: |